文水县人民政府办公室

文政办函〔2022〕4号

文水县人民政府办公室

关于印发《农村环境卫生整治“冬季行动”

实施方案》的通知

各乡（镇）人民政府、县直各有关单位：

春节将至，为切实改善我县环境卫生，进一步巩固农村人居环境整治成果，营造干净、整洁的春节氛围，结合我县实际，制定《农村环境卫生集中整治“冬季行动”实施方案》。具体事项通知如下：

一、指导思想

深入贯彻落实习近平总书记关于改善农村人居环境的重要指示批示精神，以改善农村生产生活环境为目标，以建立完善长效管理机制为保障，充分发挥群众主体作用，认真开展全县农村环境卫生综合整治，打造村容整洁、生态良好的农村卫生环境，为高质量推进乡村振兴奠定坚实基础。

二、整治时间

2022年1月10日至2月28日，集中利用50天时间对全县农村环境卫生进行集中整治。

三、整治范围

1.五道一体化清扫保洁：国道、省道、县道、乡道、河道

2.除中心城区外141个行政村生活垃圾的收集、清运。

四、整治目标

以推动全县所有行政村实现干净、整洁、有序为目标，通过持续深入开展环境卫生综合整治，着力解决环境“脏、乱、差”问题，打造干净整洁有序的农村人居环境。

五、整治内容

将交通沿线、河流沿岸、村庄街巷、房前屋后、田间地头等区域作为整治重点，按照“点、线、面”相结合的原则，各乡镇统筹各村，协调保洁公司进行全面清理。

（一）积存垃圾和卫生死角。各乡镇要对各村卫生区域进行全面排查，彻底清除村道边坡的积存垃圾、杂物杂草，对公共场所的脏点死角进行全面清理，组织各村建立完善“户收集，第三方转运处理”垃圾处置模式，确保环境整洁。

（二）交通沿线和河流沿岸。第三方负责对“五道”一体化清扫保洁，其中国道、省道、县道做到每日清扫保洁，乡道、河道做到垃圾捡拾，两旁无杂草，保持干净整洁，各乡镇对所辖范围内“五道”卫生要积极与第三方沟通配合。

（三）公共区域和村庄街巷。各乡镇要督促各村在保洁公司配合下，围绕村内街巷道路、休闲广场、河渠沟塘等公共区域，清理路面及河渠沟塘周边积存垃圾，各村保洁员对村主干道及沿线负责。各乡镇组织落实每周末卫生日制度，完善各村保洁体系，建立农村环卫长效机制。

（四）农户庭院和垃圾分类。各乡镇要组织各村动员群众及时清扫房前房后，做到庭院内及房前屋后无积存垃圾，无有色污染，无乱堆乱放，无乱贴乱画。同时，教育引导村民养成垃圾分类的良好习惯。

（五）非正规垃圾点整治。各乡镇要利用此次“冬季行动”加大清理非正规垃圾点，持续跟进非正规垃圾治理工作，继续保持现有成绩，避免死灰复燃。

六、保障措施

（一）提高思想，压实责任

各乡镇要深刻认识此次开展“冬季行动”的重要意义，切实增强责任感和紧迫感，紧紧围绕工作重点，加强组织领导，认真安排部署，认真落实本方案所确定的整治目标和任务，制订切实可行的整治计划，明确分工，责任到人。对照标准，查找差距，针对存在的问题，倒排时序进度，高标准、严要求做好整治工作，确保取得实效。

（二）明确工作，狠抓落实

各乡镇要认真按照方案要求，明确目标任务，把握时间节点，突出工作重点，找准薄弱环节，集中人力、物力，加快推进整治工作。负责对所属各村的整治工作检查、指导、督促、考核，确保整治工作按进度完成，建立健全长效管理机制，巩固整治成果，同时监督保洁公司做好对“五道”的清扫保洁及垃圾收集清运工作。

（三）健全机制，强化考核

加强宣传教育，引导群众转变观念，养成良好的生产生活习惯，适时召开推进会，推广典型经验、先进做法，开展文明卫生户、美丽庭院等创先评优活动。县环卫服务中心及各乡镇要借助本此行动，通过“日检查、周考核”实地督导，检查情况实时反馈所在乡镇，考核结果汇报县委县政府，并将此次行动成果将作为改善人居环境考核评比的重要依据。

文水县人民政府办公室

2022年1月14日

(此件公开发布)